Checklista

Bilaga till handbok 
för digital arkivering

Fastställd av Linköpings stadsarkiv 2019-06-14 (dnr KS6 2019-283)

| Innehåll Inledande text 2 1.2 Verksamhetens förarbete 3 2.1 Projektstart 4 2.2.1 Utreda och kartlägga 5 2.2.2 Gallringsutredning 5 2.2.3 Filformat och filnamn 5 2.2.4 Leveransspecifikation 6 2.2.5 Integration e-arkiv och verksamhetssystem 6 2.2.6 Mappning 6 2.2.7 Kontraktsfil / Paketstruktur 7 2.2.8 Sökvyer och visualiseringsregel 7 2.2.9 Systemdokumentation 7 2.2.10 Efterföljande leveranser 8 3 Leveransöverenskommelse 8 4. Leverans 9 5. Godkännande och överlämnande av ansvar för informationen 9 6. Tillgängliggörande 9 |  |
| --- | --- |

| Version | Datum | Utförd av | Beskrivning |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2019-06-14 | MD |  |

Inledande text

Momenten som är beskrivna i checklistan ska användas just som en checklista. För noggrannare beskrivning av de olika momenten – se Handbok för digital arkivering.

Numreringen av avsnitten i denna checklista hänvisar till de kapitel i handboken som har en hänvisning till checklistan. Därför kan det uppfattas som att det är delar som saknas i checklistan.

För utförligare beskrivning av de olika rollerna se kapitel 2.1 i Leveranshandbok för digital arkivering

1.2 	Verksamhetens förarbete

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Uppdatering av informationshanteringsplan. | Verksamhetens arkivansvarige Samråd med Stadsarkivet |  |
| Fastställa vilken information som ska exporteras och bevaras i e-arkivet respektive vad som kan gallras. Gallringsbegäran. | Verksamhetens arkivansvarige Stadsarkivets chef/ stadsarkivarie |  |
| Informationsklassning med beslut om sekretess- och GDPR-klassning | Objektspecialist verksamhet Riskanalys tillsammans med säkerhetsenheten |  |
| Kvalitetssäkring av information | Verksamhetsansvarig chef |  |
| Uppdatera förvaltningsplan | Objektledare |  |
| Säkerställa så att det finns referenser till sekretess- och GDPR-klassning i exportuttaget från verksamhetssystemet. | Objektspecialist verksamhet Leverantören av verksamhetssystemet |  |
| Säkerställa att funktion för export finns i verksamhetssystemet | Objektspecialist verksamhet Leverantören av verksamhetssystemet Samråd med Stadsarkivet |  |
| Säkerställa att funktion för gallring finns i verksamhetssystemet. | Objektspecialist verksamhet Leverantören av verksamhetssystemet |  |
| Ta ut testfil på hur uttaget ser ut från verksamhetssystemet. | Objektspecialist verksamhet Leverantören av verksamhetssystemet |  |
| Säkerställa att det finns medel för projektet. | Verksamhetsansvarig chef |  |

2.1 	Projektstart

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Projektledare utses | Verksamhetsansvarig chef |  |
| Projektgrupp utses: - Objektspecialist verksamhet - Objektspecialist verksamhet IT - Objektspecialist verksamhet e-arkiv - Objektspecialist IT e-arkiv | Projektledaren i samråd med verksamhetens arkivansvarige och Stadsarkivet |  |
| Eventuella övriga roller utses | Projektledaren i samråd med verksamhetens arkivansvarige och Stadsarkivet |  |
| Återkoppling till objektledaren | Projektledare |  |
| Projektplan/Uppdragsbeskrivning med tidsplan | Projektledare |  |
| Ev. behov av egen riskanalys | Säkerhetssamordnare |  |

Mall för uppdragsbeskrivning

Följande rubriker bör finnas med:

- Mål

- Förutsättningar

  - Informationsvärdering, vad ska bevaras, gallras

  - Informationssäkerhetsklassning

  - Tekniska förutsättningar

  - Format

- Organisation och kontaktpersoner

  - Projektledare (e-administratör)

  - Kundansvarig

  - Arkivansvarig

  - Objektledare

  - Objektspecialister

- Stadsarkivet

- Finansiering

- Behov

  - Behov av återsökning från olika roller (legala aspekter, 
verksamhet, forskning)

- Plan

  - Genomförandeplan

2.2.1 	Utreda och kartlägga

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Dokumentation av information i verksamhetssystem | Objektspecialist verksamhet |  |
| Kartläggning av information i verksamhetssystem (enligt informationsthanteringsplan) | Objektspecialist verksamhet |  |
| Identifiera eventuell sekretessklassad och GDPR-klassad information | Objektspecialist verksamhet |  |

2.2.2 	Gallringsutredning

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Identifiera vilken information och metadata som ska exporteras. | Objektspecialist verksamhet |  |
| Utreda om det finns handlingar som eventuellt inte ska arkiveras digitalt utan även fortsättningsvis ska arkiveras på papper. | Objektspecialist verksamhet I samråd med Stadsarkivet |  |
| Säkerställa att samband och information inte går förlorat om endast ett urval av metadata ska exporteras. | Objektspecialist verksamhet |  |
| Utforma gallringsföreskrift på den information som inte ska exporteras och bevaras i e-arkivet. | Stadsarkivets chef/ Stadsarkivarie Verksamhetens arkivansvarige |  |

2.2.3 	Filformat och filnamn

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Kartläggning av vilka filformat som finns för informationen som ska bevaras. | Objektspecialist verksamhet |  |
| Fastställa om filformat ska konverteras och i så fall till vilket bevarandeformat. | Objektspecialist verksamhet i samråd med Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |
| Ev. beställning av en insticksmodul för filkonvertering. | Verksamhetens arkivansvarige/ Projektledare |  |
| Fastställa eventuella regler för hur filer får namnges. | Objektspecialist verksamhet tillsammans med objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |

2.2.4 	Leveransspecifikation

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Besluta vilket metadataschema som ska gälla i e-arkivet. | Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |
| Skapa/ta fram metadataschema (vid behov om metadata-schema inte redan finns). | Objektspecialist verksamhet i samråd med Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |

2.2.5 	Integration e-arkiv och verksamhetssystem

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Utredning om en integration är möjlig. | Objektspecialist verksamhet Leverantören av verksamhetssystem Objektspecialist IT e-arkiv Leverantören av e-arkivet |  |
| Kontakta LKDATA för presentation av lämpliga integrationsmotorer och tillvägagångssätt | Objektspecialist verksamhet |  |

2.2.6 	Mappning

Detta steg kan hoppas över om verksamhetssystemet redan kan leverera informationen enligt ett befintligt metadataschema i e-arkivet.

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Om tidigare leveranser gjorts: utreda om verksamhetssystemet uppdaterats sedan senaste leveransen till e-arkivet och om i så fall förändringar skett i metadataschemat. | Objektspecialist verksamhet Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |
| Matcha metadata från verksamhetssystem med metadataschema i e-arkivet | Objektspecialist verksamhet |  |
| Säkerställa att informationen är korrekt uppmärkt med metadata för sekretess och med hänvisning till lagrum. | Objektspecialist verksamhet Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |
| Säkerställa att personuppgifter (enligt GDPR) inte förekommer i icke GDPR-klassade fält eller i filer i informationen. | Objektspecialist verksamhet |  |
| Vid behov använd mappning som underlag för en så kallad transformeringsregel | Objektspecialist verksamhet |  |
| Beställa transformeringsregel och se till att den tas fram | Projektledare, beställs av Formpipe alt. IT-enheten/Objektspecialist IT e-arkiv/Konsult |  |

2.2.7	Kontraktsfil / Paketstruktur

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Anpassa FGS paketstruktur eller kontraktsfil för inleverans till e-arkivet | Objektspecialist IT e-arkiv med Objektspecialist verksamhet |  |

2.2.8	Sökvyer och visualiseringsregel

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Utreda sökbehov | Objektspecialist verksamhet e-arkiv samråd med Objektspecialist verksamhet |  |
| Utforma sökvy i e-arkivet | Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |
| Utforma resultatvy (sökträfflista) i e-arkivet | Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |
| Utreda behov av ev. visualiseringsregel | Objektspecialist verksamhet Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |
| Ev. beställa visualiseringsregel | Verksamhetens arkivansvarige |  |
| Ev. utforma visualiseringsregel | Beställs av Formpipe alt. IT-enheten/ Objektspecialist IT e-arkiv/Konsult |  |

2.2.9	Systemdokumentation

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Ta fram systemdokumentation: Systemöversikt Indatabeskrivning Utdatabeskrivning Behörighetsbeskrivning Rutinbeskrivningar Databeskrivningar Ändringsbeskrivningar | Objektspecialist IT verksamhet |  |

2.2.10 	Efterföljande leveranser

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Översyn av leveransöverenskommelse | Verksamheten |  |
| Justera i befintlig leveransöverenskommelse | Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |
| Om verksamhetssystemet har uppdaterats sedan senaste leveransen måste en översyn göras av mappningen. Infogas i leveransspecifikationens metadatastruktur. | Objektspecialist verksamhet Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |

3	Leveransöverenskommelse

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Blanketten ”Arkivuppsättning” (fylls i första gången ett verksamhetssystem ska leverera information till e-arkivet): - Arkivets namn - Val av metadataschema - Ev. visualiseringsregel - Behörigheter | Objektspecialist verksamhet i samråd med Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |
| Blanketten ”Leveransöverenskommelse”: - Namn (ID) - Beskrivning - Val av metadataschema - Algoritm för beräkning av kontrollsumma - Val av filformat och ev. konvertering - Användare med behörighet att arkivera | Objektspecialist verksamhet i samråd med Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |
| Leveransöverenskommelsen godkännande av Stadsarkivet som konfigurerar e-arkivets mottagningsfunktion med angivna värden | Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |

4.	Leverans

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Exportuttaget från verksamhetssystemet läggs på filyta där den kan hämtas upp av Stadsarkivet för leverans. | Objektspecialist verksamhet i samråd med Objektspecialist IT e-arkiv |  |
| Genomföra mindre testleverans och testimport till e-arkivet | Objektspecialist verksamhet i samråd med Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |
| Leveranskontroll - Dataintegritet - Filtyp och metadatastruktur följer leveransöverenskommelsen - Validering av filformat Säkerställa att leveransen är komplett | Objektspecialist IT e-arkiv i samråd med Objektspecialist verksamhet |  |
| Felsökning vid misslyckad leverans: åtgärd av fel samt omleverans | Objektspecialist verksamhet i samråd med Objektspecialist IT e-arkiv |  |

5.	Godkännande och överlämnande av ansvar 
för informationen

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Leveransgodkännande (ansvaret för informationen övergår nu till Stadsarkivet) | Objektspecialist verksamhet e-arkiv |  |
| Verksamheten gallrar levererad information samt information som rör gallringsbeslut ur verksamhetssystem. | Objektspecialist verksamhet |  |

6.	 Tillgängliggörande

| Aktivitet | Ansvarig | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Information tillgängliggörs via extern sökportal, integration eller för verksamheten via inloggning i e-arkivet | Objektspecialist verksamhet e-arkiv | Diskussion med verksamheten om lämplighet |
| Menprövning vid ev. sekretess | Arkivarie |  |